Gminne Inwestycje – 2017 rok

1. Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta.

„Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”- na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 13.10.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą, który zrealizuje zadanie. Inwestycja została podzielona na II etapy, a jej zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2019 r.

1. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże” - na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W dniu 20.12.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie.
2. Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle - wykonano remont nawierzchni drogi i poboczy na odcinku od km 1+875 do km 2+227 i na odcinku od km2+272 do km 2+417. Łączna długość odcinków 498 m. Remont polegał na nałożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm, ścinkę poboczy z usunięciem warstwy darniowej.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo – Gruta od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C. Przebudowa drogi z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na długości odcinka 1,856 km.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 040137C Wiktorowo – Skarszewy. Inwestycja dofinansowana została z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401C Okonin – Dębieniec do granicy gminy Gruta. Zakres prac polegał na wykonaniu jezdni o szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych i zjazdów na działki sąsiednie.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 041444C Plemięta – Stary Folwark. Wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 800 m. Zakres prac polegał na wykonaniu jezdni o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych i zjazdów na działki sąsiednie.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 041421C Mełno ZD – stacja PKP - wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 285 m. Prace polegały na ułożeniu nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych.
7. Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Grucie.

Wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej (pow. 125 m²).

1. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Grucie.

Wykonano utwardzenie terenu kostką betonową (pow. 641 m²).

1. Zakup samochodu.

Zakupiono używany samochód osobowy marki Citroen Jumper, o dopuszczalnej masie całkowitej 3500,00 kg. Samochód używany jest przy realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.

1. Rewitalizacja

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na przeprowadzenie rewitalizacji, którą objęte zostaną następujące obiekty:

- świetlica wiejska w Jasiewie oraz części wspólne budynku wraz z wyposażeniem świetlicy,

- przebudowa drogi dojazdowej o długości 300 m do budynku świetlicy wiejskiej w Jasiewie,

- świetlica wiejska w Kitnowie oraz części wspólne budynku wraz z wyposażeniem świetlicy,

- przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Mełno ZZD do miejscowości Kitnowo o długości 860 m.

- przebudowa budynku remizy strażackiej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonie i przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych.

1. Rewitalizacja parku dworskiego.

Na realizację zadania otrzymano dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wykonany został I etap prac, który polegał na przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniu oraz istniejącą zieleń wzbogacono o nowe gatunki roślin.

1. Zakup i montaż lamp ulicznych.

Zakupiono i zamontowano hybrydowe latarnie uliczne w Okoninie, Nicwałdzie, Jasiewie i Pokrzywnie.

1. Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Zakup samochodu strażackiego GCBA Scania - koszt całkowity wyniósł 1.047.960,00 zł, pozyskano dotację z MSWiA w wysokości ponad 350.000,00zł
2. Zakup autobusu Mercus Sprinter do transportu osób niepełnosprawnych – koszt inwestycji to ponad 242.000,00 zł, pozyskano dofinansowanie w ramach PFRON
3. Zagospodarowanie terenów zieleni gminy Gruta – nasadzenia ozdobnych drzew iglastych, bylin i krzewów. Na wykonanie zadania pozyskano 10.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
4. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta - w ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 43,771 ton. Płyty azbestowe odebrane zostały z 22 nieruchomości z terenu Gminy Gruta. Przedsięwzięcie w 70% dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Budowa wiat przystankowych (w następujących lokalizacjach: Gruta, Mełno, Okonin, Annowo, Pokrzywno)