Inwestycje – 2018 rok

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta” - inwestycja została podzielona na dwa etapy, a zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2019 r. Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę,

- zakończona została modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołębiewku. Wykonana inwestycja wpłynie na poprawę pracy oczyszczalni,

- wykonano przyłącze wodociągowe do ogródków działkowych w Mełnie,

- zakupiono i zamontowano dmuchawę bocznokanałową na oczyszczalni ścieków w Salnie,

- zakupiono i zamontowano strumienice na oczyszczalni ścieków w Mełnie.

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace budowlane rozpoczęły się w 2018 roku, a zakończenie zadania nastąpi w 2019 roku.
2. Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno – Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej nr DW534 Grudziądz – Wąbrzeźno.
3. Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406C. W ramach zadania poprawiono nawierzchnię drogi.
4. Wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie obejmowało poszerzenie i przebudowę drogi oraz poboczy.
5. Opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej nr 041443C Plemięta – Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445C Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+245.
6. Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko – Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Król. – Rogóźno Zamek.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na odcinku od km 0+120 do km 1+120 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta – Mełno.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno – Nicwałd.

Opracowana została aktualizacja dokumentacji projektowej. Złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w Plemiętach.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzenie poboczy kruszywem.

1. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 041443C Plemięta - Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445C Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+245
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania przeprowadzono prace w Świetlicy Wiejskiej w Plemiętach, budynku Biblioteki w Grucie oraz budynku Urzędu Gminy. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zakończono prace budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Plemiętach. Kontynuacja robót w 2019 roku.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

1. Zrealizowane zostało zadanie „Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie”.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Pielęgnacja zadrzewień w zabytkowym Parku Dworskim w miejscowości Gruta oraz wykonanie alei parkowej. Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego polegała na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewień oraz wykonaniu 270 metrów ścieżki parkowej. W 2018 r. Gmina Gruta otrzymała na realizację zadania dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Remont nasypu drogowego na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 041414C z rzeką Struga Radzyńska w Gołębiewku.
3. Budowa przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych w miejscowości Mełno.
4. Wykonano zadanie „Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie”. Zakres prac dotyczył wykonania alei z kostki brukowej.
5. Budowa miejsc postojowych przy świetlicy w Mełnie.
6. Zrealizowane zostało zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Dofinansowanie na wykonanie zadania udzielone zostało z WFOŚiGW w Toruniu. Kwota udzielonego dofinasowania to 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast 30% to wkład własny gminy.
7. Realizacja Programu EKOpiec. W zadaniu wzięło udział 9 mieszkańców z terenu Gminy Gruta, którzy otrzymali dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe.
8. Zakup agregatu prądotwórczego.